SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Servicio Nacional de Aprendizaje

Sprint 5 — Pruebas y Estabilización del Software

Lichen Dreams «Lee el aire, entiende tu entorno»

ENTREGABLE 1 — PLAN DE PRUEBAS

Plan de pruebas actualizado · IA V8 activa · mejora continua futura

Integrantes:
Hugo Andres Mancera Perez, Daniel Camilo Luque Briceño, Saira Yineth Aragon Suarez, Neyireth Dayana Soriano Ruiz y Heidy Lizeth Vivas Ramirez

Tecnología principal: Flutter · Plataforma objetivo: Android

Fecha: 5 de septiembre de 2026

# 1. Información general

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Lichen Dreams |
| Nombre descriptivo | «Lee el aire, entiende tu entorno» |
| Tipo de sistema | Aplicación móvil (Android) desarrollada con Flutter. |
| Tecnología principal | Flutter |
| Backend | FastAPI |
| Base de datos | MySQL |
| Autenticación | JWT / Google Sign-In |
| IA | Modelo TensorFlow/Keras para análisis de imágenes de líquenes |
| API | REST |
| Plataforma objetivo | Android |

Flutter es un framework multiplataforma; sin embargo, Lichen Dreams se desarrolla y valida como producto móvil Android en este proyecto. El soporte de otras plataformas no forma parte del alcance funcional ni de validación del proyecto.

# 2. Estado actual de la inteligencia artificial

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo activo de producción | V8.0 — clasificador ambiental de 3 clases |
| Clases | liquen saludable · liquen contaminado · liquen desconocido |
| Archivo del modelo | lichen_model_v8.keras, ubicado en la carpeta de modelos del backend |
| Preprocesamiento | imágenes de 224×224 píxeles, RGB y normalización de valores |
| Trazabilidad | cada análisis guarda la referencia al modelo utilizado (V8) |
| Evolución posterior | V9 y versiones siguientes forman parte de la mejora continua FUTURA (no son el modelo activo) |

La inteligencia artificial de Lichen Dreams utiliza actualmente el modelo V8 como modelo activo de producción. El sistema está preparado para que la IA participe en el flujo real de análisis: el usuario selecciona o captura una imagen, el sistema la procesa, la IA clasifica el liquen y el resultado queda registrado con trazabilidad del modelo utilizado.

# 3. Objetivo de las pruebas

Validar la estabilidad, el funcionamiento, la integración y el comportamiento esperado de Lichen Dreams antes del despliegue, con especial atención al flujo de análisis con la IA V8 (captura de imagen, clasificación, registro y consulta del resultado), así como a la autenticación, el perfil, el historial, el mapa, LiquenPedia y los CRUD administrativos.

# 4. Alcance

## 4.1 Dentro del alcance

Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y perfil del usuario.

Análisis de imágenes con la IA activa (V8) y registro del resultado.

Historial, panel principal y reportes derivados de los análisis.

Ubicación, mapa y zonas ambientales.

LiquenPedia, notificaciones y funcionalidades administrativas.

Validaciones, integración frontend‑backend y persistencia en MySQL.

## 4.2 Fuera del alcance

Entrenamiento de nuevos modelos y validación en otras plataformas.

La mejora continua de la IA (revisión humana, dataset ampliado y versiones futuras como V9) corresponde a la evolución posterior al despliegue y no forma parte del alcance actual.

# 5. Módulos a probar

| N.º | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación y gestión de usuario | Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, cuentas de Google, perfil y privacidad. |
| 2 | Captura y análisis de imágenes con IA | Cámara/galería, flujo de análisis con la IA activa (V8), clasificación, rechazo de desconocidos y registro del análisis. |
| 3 | Resultados, historial y reportes | Historial, detalle, eliminación, transiciones derivadas y reportes ambientales. |
| 4 | Ubicación y mapa | Ubicación del dispositivo, puntos propios/comunitarios, capas, filtros de calidad y zonas ambientales. |
| 5 | LiquenPedia, comunidad y complementarios | Artículos, búsqueda, catálogo de especies, notificaciones, ajustes y administración. |
| 6 | Monitoreo de la IA (administrador) | Estado del sistema, modelo, métricas, eventos en vivo, diagnóstico y salud de servicios. |

# 6. Ambiente de pruebas y datos de prueba

El proyecto se prueba como aplicación móvil Android desarrollada con Flutter, con backend FastAPI, base de datos MySQL y el modelo de IA V8 activo. El ambiente de prueba incluye el servidor del backend, la conexión a la base de datos, el modelo de IA cargado y la aplicación móvil con la cuenta de un usuario de prueba y una cuenta de administrador.

Datos de prueba: imágenes de líquenes (saludables, contaminados y desconocidas) y números de muestra de las categorías reales del dataset del proyecto. Los casos que requieren dispositivo físico (cámara, GPS, Google Maps o el inicio de sesión con Google en el dispositivo) pueden no haberse ejecutado en el ambiente automatizado; en esos casos se documenta la limitación y no se declara un resultado inventado.

# 7. Estrategia de validación

La estrategia combina pruebas funcionales sobre la aplicación, pruebas automatizadas del backend y del frontend, auditoría de integración entre frontend, backend y base de datos, y pruebas del modelo de IA activo. Las funcionalidades se clasifican como implementadas actualmente, implementadas y probadas, o como mejoras futuras (por ejemplo, la revisión humana de la IA y las versiones futuras del modelo), para que el documento describa únicamente el estado real.

# 8. Tipos de prueba

Pruebas funcionales

Pruebas positivas

Pruebas negativas

Pruebas de casos límite

Pruebas de validación

Pruebas de integración

Pruebas de regresión

Pruebas automatizadas

Pruebas de API

Pruebas relacionadas con la IA

# 9. Responsables

Equipo del proyecto: Hugo Andres Mancera Perez, Daniel Camilo Luque Briceño, Saira Yineth Aragon Suarez, Neyireth Dayana Soriano Ruiz y Heidy Lizeth Vivas Ramirez. La ejecución y elaboración del Sprint 5 estuvo a cargo del responsable de pruebas del proyecto.

# 10. Cronograma de ejecución

| Actividad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Análisis y auditoría inicial del proyecto | QA | 01/09/2026 |
| Plan y diseño de casos de prueba | QA | 02/09/2026 |
| Ejecución de pruebas manuales y de API | QA | 02–03/09/2026 |
| Pruebas del modelo de IA | QA | 03/09/2026 |
| Pruebas automatizadas (pytest / Flutter) | QA | 03–05/09/2026 |
| Correcciones y regresión | QA | 04–05/09/2026 |
| Elaboración del documento final | QA | 05/09/2026 |

# 11. Resultados generales conocidos del Sprint 5

| Resultado | Valor real |
| --- | --- |
| Backend (pytest) | 176/176 pruebas aprobadas |
| Flutter (flutter test) | 37/37 pruebas aprobadas |
| Flutter analyze | 0 errores (15 advertencias y 99 informativos, sin impacto en pruebas) |
| E2E vía API | 38/38 escenarios aprobados |
| CRUD administrativo | 21/21 escenarios aprobados |
| Modelo de IA activo | lichen_model_v8.keras |
| Inferencias IA | 9 inferencias reales + 2 errores controlados |
| Seguridad | BUG-001 corregido y revalidado |

# 12. Riesgos y limitaciones de las pruebas

Los casos que dependen del dispositivo físico (cámara, GPS real, Google Maps y el inicio de sesión con Google) requieren condiciones que no siempre están disponibles en el ambiente automatizado; se registran como bloqueados o pendientes y no se declaran resultados inventados.

El comportamiento de los análisis clasificados como desconocidos no se persiste en el sistema: se muestra un mensaje y se evita el registro. Esta es la regla implementada y debe verificarse en las pruebas de análisis.

Las métricas de monitoreo son indicadores de observabilidad de la operación y no deben confundirse con métricas de evaluación del modelo.

# Evolución de la inteligencia artificial después del despliegue

Después del despliegue, el modelo V8 continuará operando en producción y generará predicciones sobre imágenes reales.

Se podrán recopilar datos reales generados durante el uso del sistema, respetando las reglas de privacidad y almacenamiento definidas por el proyecto.

Las predicciones con mayor incertidumbre o que presenten dudas podrán seleccionarse para revisión humana.

Se plantea implementar un módulo de «Revisión de IA» para administradores, donde una persona autorizada pueda visualizar un caso y determinar su clasificación correcta: liquen saludable, liquen contaminado o liquen desconocido.

Las correcciones realizadas por personas podrán convertirse en datos etiquetados de alta utilidad para ampliar el dataset existente (no se parte de cero).

Cuando exista suficiente información nueva y de calidad, se podrá entrenar una nueva versión del modelo (por ejemplo, V9).

La nueva versión deberá evaluarse frente a la versión actual antes de sustituirla, conservando las versiones anteriores para trazabilidad y posible reversión.

El ciclo podrá repetirse: V8 → nuevos datos → revisión humana → dataset ampliado → V9 → evaluación → producción → nuevos datos → V10, etc.

La mejora del modelo estará basada en datos y errores reales del funcionamiento del sistema, no en entrenar nuevas versiones por el simple paso del tiempo.

Lichen Dreams se desarrolla y valida como aplicación móvil para Android. Durante la revisión de herramientas se evaluó la posibilidad de utilizar Selenium; sin embargo, la automatización web no representa el entorno principal de ejecución del producto y no se incorporó como validación oficial del Sprint 5. Para una futura automatización end-to-end móvil resultan técnicamente apropiadas alternativas del ecosistema móvil, como Flutter integration_test, Patrol, Appium o Maestro.